## Slide 1: WorkMatch
Описание на обхвата на проекта

## Slide 2: Дефиниция на обхвата
Създадаване web-базирана система за предлагане и търсене на работа и обучение.
Системата ще реализира приходи от електронни плащания на потребителите (предлагащи работа и обучение ) както и от рекламодатели.
За контрол и поддръжка на системата е предвиден администраторски център.

## Slide 3: Бизнес цели
Популяризиране на системата
Лесно адаптиране към промените и динамиката на трудовия пазар
Извоюване на пазарен дял в сферата на рекламния бизнес
Брой потребители (за 1 година) - 30% от трудоспособните хора в България
Топ позиция сред конкурентите
Възвращаемост на инвестициите - до 2 години

## Slide 4: Проектни цели
  Готов прокукт в 12 месечен срок
  Вместване в бюджетните рамки
  Характеристика на пролижението:
    Надеждност - криптирана връзка със сървъра
    Бързодействие - приключване на транзакция за по-малко от 1 минута в 90% от случаите
    Устойчивост - поне 30 000 потребители едновременно включени в системата
    Достъп – през цялото денонощие
  Висококачествена поддръжка от специализиран едминистраторски екип

## Slide 5: Получени резултати
  Документация на изискванията
  Проектиране на системата
  Имплементиран софтуер
  Интеграция със система за плащания
  Инсталация на продукта и конфигурация на прилежаща БД
  Договор за поддръжка на приложението и базата данни
  Догвор с интернет доставчик
  Догвор с доставчик на хардуер
  Договор с рекламодатели

## Slide 6: Изключения
Не се включва осигуряване и поддръжка на хардуер
Не се предвижда защита от физически и мрежови атаки

## Slide 7: Ограничения
Първоначалната инвестиция не трябва да надвишава 1 000 000 лв.
Сайтът трябва да бъде имплементиран и пуснат на пазара до 12 месеца
Плащане – само по електронен път

## Slide 8: Допускания
Електричество
Достъп до Интернет мрежата
Защитено помещение за техниката
Осигурена инфраструктура с поне 2 физ. сървъра
  64bit Quad-core процесор, 2.5GHz на ядро
  8GB RAM (или повече)
  80GB HDD за web-server, 1TB RAID5 за сървър за БД
Осигурена защита от външни атаки
Дизайнът на рекламите ще бъде осигурен от рекламодателите