## Slide 1: Work breakdown structure Проект “Система за продажби и ремонтна дейност на електроника”
Изготвил: Евгения Генчева
Ф.Н. 71181

## Slide 2: Основни дейности по проекта (ниво 1)
Проектиране на модулите на системата
Изграждане на прототип
Набиране на клиенти
Интеграция със системата/сайта на клиента
Интеграция със система за online плащане
Изграждане на център за поддръжка
Пускане на системата в реално време
Notes: Кои са основните дейности по проекта?
Проектиране на модулите на системата – след като вече е създаден бизнес плана на нашата система, изяснени са бизнес целите и са оценени изискванията към създаваната система – изяснено е кои са основните модули, които изграждат системата – идва момента, в които въпросните модули биват изградени – създава се план за тяхното изграждане и се проектира основата на тяхната архитектура.
Следващата основна стъпка е да бъде изграден прототип на цялата система – в 4астност изграждането на такъв разбит по модули
След като той бъде готов идва момента по намирането на нашите бъдещи клиенти и инвеститори

## Slide 3: Ниво 2 – 2. Изграждане на прототип
2.1. Избор на необходим софтуер
2.2. Създаване на прототипи за отделните модули
2.3. Свързване на отделните модули
2.4. Тестване на цялостния прототип
Notes: Какво представлява процесът по изграждане на прототип на системата?
Оценява се какъв софтуер е необходим, съгласно първоначалните изискванията към системата
Следва процес по създаване на прототип за отделните модули
Тяхното свъзване и тестване....

## Slide 4: Ниво 3 - 2.2. Създаване на прототипи за отделните модули
2.2.1. Анализ на изискванията и проекта за даден модул
2.2.2. Изграждане на базовата архитектура на модула
2.2.3. Изграждане на прототип на потребителски интерфейс
2.2.4. Създаване на база от данни, отговаряща на стратегия за обновяване и разширяване
2.2.5. Реализация на базовата функционалност
2.2.6. Тестване и подобрение за даден модули

## Slide 5: Ниво 3 - 2.4. Тестване на цялостния прототип
2.4.1. Създаване на план и критерии за тестване
2.4.2. Тестване на различните модули и комуникацията между тях
2.4.3. Анализ и оценка на получените резултати
2.4.4. Поправка по модули спрямо получените резултати

## Slide 6: Основни дейности по проекта (ниво 1)
Проектиране на модулите на системата
Изграждане на прототип
Набиране на клиенти
Интеграция със системата/сайта на клиента
Интеграция със система за online плащане
Изграждане на център за поддръжка
Пускане на системата в реално време

## Slide 7: Ниво 2 – 5.Интеграция със система за online плащане
5.1. Избор на система за online плащане
5.2. Конфигурация на системата за плащания
5.3. Интеграция на системата за плащания
5.4. Тестване на взаимодействието между двете системи
Notes: Тази дейност може да бъде разбита на следните задачи, а именно:....

## Slide 8: Ниво 3 - 5.1. Избор на online система
5.1.1. Определяне на изискванията
5.1.2. Проверка на съществуващи системи
5.1.3. Анализ на получените оферти
5.1.4. Избор на online разплащателна система
5.1.5. Сключване на споразумение с доставчика на разплащателната система

## Slide 9: Ниво 3 - 5.3. Интеграция на системата за плащания
5.3.1. Разучаване и анализиране на начините за интеграция (програмния интерфейс)
5.3.2. Изготвяне на скрипт за извършване на плащане, интегриран в модула за управление на транзакции
5.3.3. Тестване на скрипта за разплащане
5.3.4. Изготвяне на стратегия за обновяване

## Slide 10: Ниво 4 - 5.3.2. Изготвяне на интегриран скрипт за извършване на плащане
5.3.2.1. Изготвяне на тестови конфигурации – създаване на тестов потребител в системата за online плащания
5.3.2.2. Изготвяне на скрипта
5.3.2.3. Интегриране на скрипта към останалите модули в системата
5.3.2.4. Тестване на интеграцията
5.3.2.5. Създаване на реален потребител в системата за плащане
5.3.2.5. Тестване на целия модул за управление на транзакциите в реално време

## Slide 11
Въпроси ?