## Slide 1: Бюджет на проекта „система за електронен магазин“

## Slide 2: Методи за оценка на разходите за разработка
CoCoMo II
Bottom Up

## Slide 3: CoCoMO II
Формула : Effort (person-months) = A x (Size)Bx ΠEMi
Парамети:
  А= 3,0
  B= 1,13
  EM(Effort multipliers) = 0,61
  KSLOC =18,615
Резултат:Effort (person-months) = 3.0x(18,615)1.13 x 0,61 = 49.002
При 1000€ средна работна заплата разработката ще струва 49002 €

## Slide 4: Bottom up
Отделните работни пакети се оценяват чрез експертна оценка
Единица за оценка –една работна седмица на човек
Времето за разработка на проекта е 45,7 седмици или 11.425 месеца
При средна заплата 1000€ цената за разработка е 11 425€

## Slide 5: Разлики в получените резултати
Bottom up 11 425 €
CoCoMo II 49 002 €
Причини:
  Неточна експертна оценка
  Неточно оценени параметри
  Фундаментална разлика в методите

## Slide 6: БЮджет на проекта
Обща стойност : 114 400 € при реализация в рамките на 6 месеца
Видове разходи
  Разходи за разработка на продукта
  Разходи за материална база за реализация
  Разходи за инфраструктура
  Разходи за консумативи
  Разходи за лицензи и абонаменти
  Разходи за външни консултанти
  Разходи за командировки
  Разходи за реклама
  Разходи за обучение за работа със системата
  Неочаквани разходи

## Slide 7: Диаграма на разходите
Chart: *Цените са в хиляди Евро
| Разработка | Материална база | Инфраструктура | Консумативи | Лицензи и абонаменти | Външни консултанти | Командировки | Реклама | Обучение за работа със системата | Неочаквани разходи
Sales | 49 | 27.1 | 3.6 | 2.7 | 10.5 | 4 | 5.5 | 6 | 2 | 4

## Slide 8
Въпроси
?

## Slide 9
Благодаря за вниманието!