## Slide 1: Ресурси на проекта „система за електронен магазин“

## Slide 2: Методи за оценка на разходите за разработка
Дефиниция
Определяне на ресурси
Планиране

## Slide 3: Определяна на ресурси - видове
Човешки ресурси
  Хора – роли, отговорности, взаимоотношения, наличност
Материални ресурси
  Пари
  Оборудване
  Помещения
Други
  Договори
  Услуги

## Slide 4: Определяна на ресурси - хора
Анализатор
Мениджър на проекта
Администратор
Софтуерен архитект
Програмисти – 8 на брой
Отговорник по качеството
Тестери – 4 на брой
Поддръжка – 5 на брой
Търговски представител
Отговорник по маркетинг

## Slide 5: Организация на човешки ресурси
Външни за организацията
  Консултант
  Тестери – 4 на брой
  Програмисти – 3 на брой
Смесени роли
  Според фазите на проекта
  Според отговорностите

## Slide 6: Материални ресурси
  Помещения
  Офис оборудване
    Обзавеждане
    Техника
    Консумативи
    Интернет
  Лицензи
    За софтуер
    За фирмата
  Договори

## Slide 7: ДРУГИ РЕСУРСИ
Договори
  Трудови договори
  Договори за външни лица
Услуги
  Хостинг услуги
  Поддръжка на софтуер

## Slide 8
Въпроси
?