## Slide 1: ПРОЕКТ “УЧИЛИЩНА СИСТЕМА”
Разписание на проекта

## Slide 2
Гант диаграма
Гант
диаграма
Milestones
Зависимости
Зависимости
ПЕРТ
Диаграма
Възможности
за компресия

## Slide 3: Milestones
Гант
диаграма
Milestones
Стартиране на разработката
Изготвяне на БД
Изготвяне на модул за автентикация
Изготвяне на модул за комуникация
Тестване на модула за Е-бучение
Изготвяне на модул за справки
Изготвяне на модул за съставяне на графици
Приключване на разработката
Зависимости
Зависимости
ПЕРТ
Диаграма
Възможности
за компресия

## Slide 4
Свърши, за да започне
  Изготвяне на модел на БД / Изготвяне на скрипт, създаващ БД
Започне, за да започне
  Изготвяне на функционалност за оценяване / Тестване на модула за Е-обучение
Зависимости
Гант
диаграма
Milestones
Зависимости
Зависимости
ПЕРТ
Диаграма
Възможности
за компресия

## Slide 5
ПЕРТ Диаграма
Гант
диаграма
Milestones
Зависимости
Зависимости
ПЕРТ
Диаграма
Възможности
за компресия

## Slide 6
Увеличаване на паралелизма
Пренасочване на хора завършели дейността си, които изчакват края на друга такава към дейности от критичния път
Възможности за компресия
Гант
диаграма
Milestones
Зависимости
Зависимости
ПЕРТ
Диаграма
Възможности
за компресия

## Slide 7: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!