# Искане за промяна No:8

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

# Подредба на клиентите по ред зададен от оператор.

# ОПИСАНИЕ:

# Клиент: ФМИ,УП

# Система: УП

Изпълнител: ИС

Дата на искане:

# Номер на версия: 3.5

# Инициирал искането (клиент):

# Приел искането (изпълнител):

# РЕЗЮМЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:

# <обикновено се попълва от клиента>

# В системата за управление на клиенти е необходима реализация на нова подредба на клиентите. Да се подредят по група и след това по ред, зададен  от оператор.

# ПРИЧИНА ЗА ПРОМЯНАТА:

# <обикновено се попълва от клиента>

# Удобство за работа.

# ОПИСАНИЕ НА ПРОМЯНАТА:

# <обикновено се попълва от клиента>

# В системата за управление на клиенти е необходима реализация на нова подредба на клиентите. Да се подредят по група и след това по ред, зададен  от оператор.

# АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРОЕКТА:

# <попълва се от изпълнителя>

# Налага се добавяне на  нова колона в таблицата на клиентите. Промени в бизнес логиката и екраните за визуализация, търсене на клиенти. Списъците в справките, които се генерират за клиенти, също да са подредени по зададения начин.

# АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ:

# <попълва се от изпълнителя>

# няма

# РЕШЕНИЕ:

# <попълва се от изпълнителя>

# Промяната е приета на <дата>, уточнена на <дата>.Може да бъде разработена  и инсталирана за провеждане на тестове, в случай на писмено потвърждение (подпис)  за приемане на предложените условия от страна на клиента на заявката. Срокът за инсталиране в тестова среда  е в рамките 2 работни дни след потвърждение на предложението.

# Подписи: