**Искане за промяна No:8**

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:**

Подредба на клиентите по ред зададен от оператор.

**ОПИСАНИЕ:**

**Клиент: ФМИ,УП**

**Система: УП**

**Изпълнител:** ИС

**Дата на искане:**

**Номер на версия:** 3.5

**Инициирал искането (клиент):**

**Приел искането (изпълнител):**

**РЕЗЮМЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:**

<обикновено се попълва от клиента>

В системата за управление на клиенти е необходима реализация на нова подредба на клиентите. Да се подредят по група и след това по ред, зададен от оператор.

**ПРИЧИНА ЗА ПРОМЯНАТА:**

<обикновено се попълва от клиента>

Удобство за работа.

**ОПИСАНИЕ НА ПРОМЯНАТА:**

<обикновено се попълва от клиента>

В системата за управление на клиенти е необходима реализация на нова подредба на клиентите. Да се подредят по група и след това по ред, зададен от оператор.

**АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРОЕКТА:**

<попълва се от изпълнителя>

Налага се добавяне на нова колона в таблицата на клиентите. Промени в бизнес логиката и екраните за визуализация, търсене на клиенти. Списъците в справките, които се генерират за клиенти, също да са подредени по зададения начин.

**АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ:**

<попълва се от изпълнителя>

няма

**РЕШЕНИЕ:**

<попълва се от изпълнителя>

Промяната е приета на <дата>, уточнена на <дата>.Може да бъде разработена и инсталирана за провеждане на тестове, в случай на писмено потвърждение (подпис) за приемане на предложените условия от страна на клиента на заявката. Срокът за инсталиране в тестова среда е в рамките 2 работни дни след потвърждение на предложението.

**Подписи:**