## Slide 1
Как ще следим прогреса на проекта.
Ежемесечна среща на целия екип с цел разискване на текущо настъпили проблеми и нужди, следене за спазване на сроковете, както и планиране на бъдещи действия.
Намиране на оптимална дата за срещите – всяко 3 – то число на месеца.
Планиране на ежеседмични оперативки по отдели – всеки понеделник на седмицата – с цел мониторинг на постигнатите резултати на база на зададените цели.
Изготвне на най – добър начин на комуникация – лична на срещите, чрез телефон за неотложни задачи и чрез емайл за официално информиране по даден казус и разискване по по – леки и неналежащи проблеми.
Разпределение на задълженията – ежеседмично за графичните и уеб дизайнери, ежедневно за тестерите и системните администратори, ежемесечно за софтуерните инжинери и бизнес анализатори.

## Slide 2
Изготвяне на рамка за ръководство и мониторинг на проекта
Генериране на нови идей – ежедневно – чрез предложения към ръководителя на съответния отдел, както и на база впечатленията от общите беседи и постигнатите индвидуални резултати. Всеки е свободен да прави предложения по оптимизиране и подобряване на процеса на работа и разработвания продукт, но се одобряват само от висшия мениджмънт или отговорниците по отдели.
Проследяване на напредъка на проекта, на база на предоставения бюджет - тук отговорност имат най – вече бизнес анализаторите и ръководителя на проекта.
Предвиждане на рисковете и формулирането на планове за реакция – работа на бизнес анализаторите на база получените отчети от работата на служителите и проучването на пазара. Плановете за реакция се изготят и предлагат от бизнес анализаторите.

## Slide 3
Споделяне на най – добрите практики за работа – най – доброто време е по време на срещите на отделите.
Разрешаване на създалите се проблеми – на база взети решение на събранията на отдела и фирмата, както и индвидуална инициативност от страна на софтуерните специалисти и разработчици.
Създаване на възможно най – добра среда за работа на служителите на база културни и комуникационни принципи общи адреси и работа в екип, особенно на служителите в отделните отдели, както и на ръководителите на отдели по между им.
Изготвяне на рамка за ръководство и мониторинг на проекта

## Slide 4
Работна среда
Отговорност на HR специалистите е да усигорят благоприятна среда за :
  Споделяне на информация опит и идей – изключиелно важно особенно за разработчиците на софтуер и уеб дизайнерите.
  Обсъждане на идей, преди да се вземе решение.
  Да се избегне прекаления контрол – може да постави под излишно напрежение служителите.
  Създаване на среда в която служителите да си имат доверие един на друг.
  Съдействие при възникване и решаване на спорове и проблеми.

## Slide 5
Отчет на поставените изисквания – какво, как и кой
На база на поставените цели и постигнатите резултати и чрез предадените отчети от всеки служител . Гони се 100% изпълнение на поставените задачи, пренасочват се ресурси от една задача към друга при нужда.
  В края на работната година се прави равносметка за усвоени пари и генерирани приходи и разходи. При успешна работа и преодоляване на рисковете и трудности целта е поне 50% възращаемост от вложените средства за първата година на работа на сайта.
  Не трябва да има засечено изтичане на конфиденциална информация от сайта. Отговорността – е на системните администратори. При правилна работа целта трябва да бъде постигната.
  Опазване на интелектуалната собственост – критично важно – отгоорност на системните администратори
  Постигане на стандартите за качество определени при проектирането – поне на 85% за първата година.