Work breakdown structure

- Документация

  - Обединяване на отделните компоненти

  - Редактиране

- Наръчник за потребителя

  - Обединяване на отделните компоненти

  - Редактиране

- Инсталационен пакет на системата

  - Събиране на необходимите компоненти

  - Пакетиране и конфигуриране

  - Записване на физически носител

  - Документиране

- Интерфейс за комуникация със системата за отчитане на продажбите

  - Анализ на съществуващата система

    - Анализ на клиентската част

    - Анализ на базата от данни

  - Създаване на интерфейса

    - Описание на интерфейса

    - Реализация на класове, имплементиращи интерфейса

  - Документация

- Модул за управление на складовите наличности

  - Събиране на информация

  - Създаване на потребителския интерфейс

    - Форма за въвеждане и корекция на поръчки за доставки

    - Форма за проверка на наличности

    - Форма за изготвяне на график за приемане на доставки

  - Създаване на бизнес логиката

    - Създаване на пакет с процедури в базата от данни

      - Пакет за обработка на данните за доставките

      - Пакет за извличане на данните за доставките

    - Създаване на бизнес компоненти за отделните форми

  - Документиране

    - Наръчник на потребителя

    - Документация

- Модул за служители

  - Събиране на информация

  - Създаване на потребителския интерфейс

    - Форма за въвеждане и корекция на данните за служителите

    - Форма за въвеждане на критерии за изготвяне на график

    - Форма за извеждане и редактиране на генерирания график

  - Създаване на бизнес логиката

    - Създаване на пакет с процедури в базата от данни

      - Пакет за обработка на данните за служителите

      - Пакет за извличане на данните за служителите

    - Създаване на бизнес компоненти за отделните форми

      - Дизайн и имплементация на алгоритъм за изготвяне на график

      - Изготвяне на йерархия от класове за работа с данните на служителите

  - Документиране

    - Наръчник за потребителя

    - Документация

- Модул за справки

  - Събиране на информация

  - Създаване на потребителския интерфейс

    - Форма за избор на справки

    - Форма за визуализиране на резултатите

    - Форма за редактиране и създаване на SQL заявки

  - Създаване на бизнес логиката

    - Създаване на пакет с процедури в базата от данни

    - Създаване на бизнес компоненти за отделните форми

      - Създаване на класове за визуализиране на резултатите от справките

  - Документиране

    - Наръчник за потребителя

    - Документация

- Осигуряване на 2 сървъра с инсталиран софтуер – 1 с инсталация на продукционната среда и 1 за back up

  - Проучване на пазара

  - Поръчка на сървърите

  - Инсталиране на софтуер

    - Инсталиране на операционна система

    - Инсталиране и конфигуриране на Oracle база от данни

    - Инсталиране на сървърната част на приложението

    - Изпълняване на скриптове за създаване на базата от данни

  - Тестване

  - Документиране

- Схема на базата от данни

  - Създаване на модел

    - Създаване на E/R модел

    - Създаване на релационен модел

  - Анализ на съществуващата система

    - Анализ на клиентската част

    - Анализ на базата от данни

  - Създаване на базата от данни

    - Генериране на скрипт за създаване на базата от данни

    - Изпълнение на скрипта за създаване на базата от данни

  - Документиране

    - Наръчник за потребителя

    - Документация