Work breakdown structure

DOC	Документация

DOC1	Обединяване на отделните компоненти

DOC2	Редактиране

UM	Наръчник на потребителя

UM1	Обединяване на отделните компоненти

UM2	Редактиране

IP	Инсталационен пакет на системата

IP1	Събиране на необходимите компоненти

IP2	Тестване на системата

IP3	Пакетиране и конфигуриране

IP4	Тестване на инсталационния пакет

IP5	Записване на физически носител

IP6	Документиране

CI	Интерфейс за комуникация със системата за отчитане на продажбите

CI1	Анализ на съществуващата система

CI1.1		Анализ на клиентската част

CI1.2		Анализ на базата от данни

CI2	Създаване на интерфейса

CI2.1		Описание на интерфейса

CI2.2		Реализация на класове, имплементиращи интерфейса

CI3	Тестване на интерфейса за комуникация

CI4	Документация

MS	Модул за управление на складовите наличности

MS1	Анализ на изискванията

MS2	Създаване на потребителския интерфейс

MS2.1		Форма за въвеждане и корекция на поръчки за доставки

MS2.2		Форма за проверка на наличности

MS2.3		Форма за изготвяне на график за приемане на доставки

MS3	Създаване на бизнес логиката

MS3.1		Създаване на пакети с процедури в базата от данни

MS3.1.1		Пакет за проверка на наличностите

MS3.1.2		Пакет за обработка на данните за доставките

MS3.1.3		Пакет за извличане на данните за доставките

MS3.2		Създаване на бизнес компоненти за отделните форми

MS4	Тестване на модула за управление на складовите наличности

MS5	Документиране

MS5.1		Наръчник на потребителя

MS5.2		Документация

ME	Модул за служители

ME1	Анализ на изискванията

ME2	Създаване на потребителския интерфейс

ME2.1		Форма за въвеждане и корекция на данните за служителите

ME2.2		Форма за въвеждане на критерии за изготвяне на график

ME2.3		Форма за извеждане и редактиране на генерирания график

ME3	Създаване на бизнес логиката

ME3.1		Създаване на пакети с процедури в базата от данни

ME3.1.1		Пакет за обработка на данните за служителите

ME3.1.2		Пакет за извличане на данните за служителите

ME3.2		Създаване на бизнес компоненти за отделните форми

ME3.2.1		Дизайн и имплементация на алгоритъм за изготвяне на график

ME3.2.2		Изготвяне на йерархия от класове за работа с данните на служителите

ME4	Тестване на модула за служителите

ME5	Документиране

ME5.1		Наръчник на потребителя

ME5.2		Документация

MR	Модул за справки

MR1	Анализ на изискванията

MR2	Създаване на потребителския интерфейс

MR2.1		Форма за избор на справка

MR2.2		Форма за визуализиране на резултатите

MR2.3		Форма за редактиране и създаване на SQL заявки

MR3	Създаване на бизнес логиката

MR3.1		Създаване на пакет с процедури в базата от данни

MR3.2		Създаване на бизнес компоненти за отделните форми

MR3.2.1		Създаване на класове за визуализиране на резултатите от справките

MR4	Тестване на модула за справки

MR5	 Документиране

MR5.1		Наръчник на потребителя

MR5.2		Документация

HW	Осигуряване на 2 сървъра с инсталиран софтуер – 1 с инсталация на продукционната среда и 1 за backup

HW1	Проучване на пазара

HW2	Поръчка на сървърите

HW3	Инсталиране на софтуер на продукционния сървър

HW3.1	Инсталиране на операционна система

HW3.2	Инсталиране и конфигуриране на Oracle база от данни

HW3.3	Инсталиране на сървърната част на приложението

HW3.4	Изпълняване на скриптове за създаване на базата от данни

HW4	Репликиране на продукционния сървър върху backup сървъра

HW5	Тестване на сървърите

HW6	Документиране

DB	Схема на базата от данни

DB1	Анализ на съществуващата система

DB1.1		Анализ на клиентската част

DB1.2		Анализ на базата от данни

DB2	Създаване на модел

DB2.1		Създаване на E/R модел

DB2.2		Създаване на релационен модел

DB3	Създаване на базата от данни

DB3.1		Генериране на скрипт за създаване на базата от данни

DB3.2		Тестване на скрипта за създаване на базата от данни

DB4	Документиране

DB4.1		Наръчник на потребителя

DB4.2		Документация