Title
Change management
Управление на промените

---
Long-term Goal
Защо се налагат промени?
- Хора пишат код
- Кодът расте
- Клиентите искат повече
- Stakeholder-ите искат повече
- Пазарът иска повече

---
Customer Wishes
Как правим промени
- Change meetings
  - User/Client feedback
  - Market needs
- Change requests
  - Change request form
  - Project management systems
    - Jira
    - Trac

---
Fulfilling Customer Needs
Процедура
- Заявка за промяна
- Разглеждане/Обсъждане
  - Приоритет
  - Колко ще струва?
    - човешки ресурс
    - цена
  - Въздействие
- Решение
- Разпределяне на задачи

---
Cost Analysis
Форма за заявка от клиенти

---
Strengths and Advantages
Форма за заявка от служител

---
Next Steps of Action
Примерна заявка

---
Вземане на решение
- Обсъждане с заинтересованите страни
- Обсъждане на бюджет
- Въздействие върху системата и целите

---
Решения
- Отхвърляне на предложението
- Насрочване на промение
- Пренасрочване на промените ( postponing )

---
Въпроси ?